แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2558

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  |  | ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำ นวน (หน่วยนับ) | งานต่อ เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี…..…. | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | ประ มูล ราคา | ประ กวด ราคา (e-GP) | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี….... (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2558 (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท) |  |
| 1 | โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน | จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (ปูกระเบื้องเคลือบ)อาคารเรียนแบบสปช 2/28 และอาคารเรียนแบบ 318 ล พิเศษ | 2,576ตร.ม | - | 2558 | - | / | / | - | / | - | กรกฏาคม 2558 | กันยายน 2558 | พฤศจิกายน 2558 | 960,000 | - |  |
| 2 | โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล | จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (ทาสีภายใน)อาคารเรียนแบบสปช 2/28 จำนวน 2 หลัง | 2,445ตร.ม | - | 2558 | - | / | - | - | / | - |  | พฤศจิกายน 2558 | ธันวาคม 2558 | 200,000 | - |  |

ลายมือชื่อ……………………………………..ผู้ตรวจสอบ					ลายมือชื่อ……………………………………ผู้รับผิดชอบ

(นายเดชณรงค์  รามนัฏ  )					                                    (นางกฤษณา  ทรัพย์แสงสวัสดิ์)

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์					             ตำแหน่ง          ครูชำนาญการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง     ปีงบประมาณ   2558

หน่วยงาน   โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์          จังหวัด สมุทรสาคร             กระทรวงศึกษาธิการ

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย |  | เป็นไปตามแผน(/) | ไม่เป็นไปตามแผน(/) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี) | ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี) | การส่งมอบ(วันเดือนปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน | จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (ปูกระเบื้องเคลือบ)อาคารเรียนแบบสปช 2/28 และอาคารเรียนแบบ 318 ล พิเศษ | 2,576 ตร.ม | สอบราคาจ้าง | 29 ก.ค.58 | 2 ก.ย.58 | 5 พ.ย.58 | 893,047.68 | - | / | - | - |
| 2 | โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล | จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (ทาสีภายใน)อาคารเรียนแบบสปช 2/28 จำนวน 2 หลัง | 2,445 ตร.ม | ตกลงลงราคา | - | 16 พย.58 | 18 ธ.ค.58 | 200,000 | - | / | - | ตามระเบียบพัสดุข้อ 12 (2) และข้อ 15 |

ลายมือชื่อ……………………………………..ผู้ตรวจสอบ					ลายมือชื่อ……………………………………ผู้รับผิดชอบ

(นายเดชณรงค์  รามนัฏ  )							  (นางกฤษณา  ทรัพย์แสงสวัสดิ์)

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์					             ตำแหน่ง         ครูชำนาญการ